UMOWA

Na PROJEKT, MONTAŻ, URUCHOMIENIE I SERWIS INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA POTRZEBY  SM „POLNA”

Zawarta w dniu ____________ r. w Warszawie pomiędzy:

Spółdzielnią Mieszkaniową „POLNA” z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 54/1, 00-644 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000061327, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5250006360, REGON: 01208533000000, reprezentowaną przez:

Macieja Wróblewskiego – Prezesa Zarządu,

Iwonę Korn – Członka Zarządu

Andrzeja Boratyńskiego – Członka Zarządu,

zwanych w treści umowy ”Zamawiającym”.

a

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________,

zwanym dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa następującej treści:

§1

(przedmiot umowy)

- Przedmiotem niniejszej umowy jest przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę Instalacji fotowoltaicznej oraz następnie dostawa, montaż i uruchomienie INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH 3-fazowych o mocy:

  - _______ na dachu budynku zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Polnej 54, podpiętej do wewnętrznej sieci energetycznej (układ bez akumulacji energii).

  - _______ na dachu budynku zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 7, podpiętej do wewnętrznej sieci energetycznej (układ bez akumulacji energii).

§2

(oświadczenia stron)

- Zamawiający oświadcza, że:

  - przysługuje mu prawo do dysponowania, jako właścicielowi obiektem budowlanym położonym w Warszawie, nr działki 71 obręb 50506 księga wieczysta nr WA4M/00023888/0 pod adresem Polna 54 / Nowowiejska 7 kod pocztowy: 00-644 (dalej: „Budynek"), na którym zostaną zbudowane Instalacje Fotowoltaiczne;

  - energetyczna moc przyłączeniowa Budynku jest większa niż planowana wielkość Instalacji oraz istnieje możliwość przyłączenia Instalacji, na podstawie zgłoszenia, do odpowiedniego operatora systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej;

  - zobowiązuje się do wykonania czynności związanych z przygotowaniem robót (prac), w szczególności do przekazania terenu budowy, odbioru robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie;

  - zapewni dbałość o sprawne działanie Instalacji, po jej wykonaniu, poprzez realizację przeglądów serwisowych i ewentualne zgłoszenia zaistniałych usterek w jej funkcjonowaniu.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przy zachowaniu należytej staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa robót (prac), wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności z prawem budowlanym oraz aktami wykonawczymi, obowiązującymi normami i aprobatami;

  - prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiot obejmuje w szczególności dostawę systemów PV do produkcji energii elektrycznej oraz kompleksową obsługę w zakresie projektowania, dostawy oraz instalacji urządzeń fotowoltaicznych

  - posiada wszelkie zezwolenia, zgody oraz inne decyzje niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy;

  - posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, narzędzia oraz zaplecze techniczne, niezbędne do prawidłowego wykonania prac stanowiących przedmiot obowiązków Wykonawcy;

  - znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu umowy, w szczególności nie jest prowadzone wobec niego postępowanie upadłościowe, nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości bądź otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a także nie występują wobec niego żadne okoliczności prawne lub faktyczne, które mogłyby mieć negatywny wpływ na realizację zobowiązań przyjętych w niniejszej Umowie;

  - wykona zamówienie samodzielnie i przy wykonywaniu przedmiotu umowy nie będzie korzystać z podwykonawców.

  - urządzenia, które zostaną użyte w Instalacji będą fabrycznie nowe.

- Strony oświadczają, że zobowiązują się do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu Umowy. Jednocześnie strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach, mogących mieć wpływ na termin realizacji prac.

§3

(obowiązki wykonawcy)

- Dla każdej instalacji opisanej w par. 1 Wykonawca zobowiązuje się do:

  - przygotowania Dokumentacji Projektowych Instalacji zawierających, co najmniej kompletny projekt wykonawczy Instalacji wraz z wykazem wymaganych certyfikatów urządzeń;

  - zamontowania i uruchomienia Instalacji zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producentów urządzeń użytych w Instalacji;

  - monitoringu produkcji energii w instalacji na poziomie poszczególnych rzędów paneli, informowania w cyklu corocznym o ilości wyprodukowanej energii przez cały okres funkcjonowania instalacji, udostępniania danych historycznych o elektrycznych parametrach pracy systemu i wykrytych usterkach i błędach,

  - przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji wymaganej do przyłączenia i odebrania instalacji przez Operatora Sieci Energetycznej wraz z jej specyfikacją techniczną, projektem wykonawczym, certyfikatami i oświadczeniem o jej wykonaniu, podpisanymi przez uprawnione osoby;

  - przekazania Zamawiającemu warunków gwarancji producentów, kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi w j. polskim oraz zasady serwisu i konserwacji zainstalowanych urządzeń,

  - naprawienia ewentualnie powstałych szkód na obiekcie w wyniku realizacji projektu,

  - udzielania wszelkich informacji dotyczących realizacji Umowy na każde żądanie Zamawiającego

- W razie ewentualnej kontroli obejmującej zakres umowy Wykonawca weźmie udział 
w takiej kontroli w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.

§4

(obowiązki zamawiającego)

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, jeżeli okażą się one konieczne, do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy;

  - przekazania Wykonawcy terenu budowy na czas wykonywania prac stanowiących przedmiot Umowy, w zakresie niezbędnym do ich poprawnego wykonania, w uzgodnionym przez Strony terminie;

  - wskazania i udostępnienia Wykonawcy bezpiecznego miejsca składowania dostarczonych materiałów, urządzeń i narzędzi, niezbędnych do budowy Instalacji;

  - udostępnienia Wykonawcy wszelkich niezbędnych do montażu Instalacji mediów (prąd, woda), ogrzewanych pomieszczeń oraz zapewnienie dojazdu drogą utwardzoną do Budynku. Koszty mediów zużytych na potrzeby budowy Instalacji pozostają po stronie Zamawiającego.

- W celu zapewnienia przez Wykonawcę prawidłowego współdziałania budowanej instalacji fotowoltaicznej z istniejącą infrastrukturą elektryczną Zamawiający umożliwi Wykonawcy możliwość sprawdzenia istniejącej instalacji elektrycznej oraz udzieli wszelkich wyjaśnień dotyczących instalacji.

§5

(kwalifikacje i materiały)

- Wykonawca oświadcza iż dysponuje wystarczającą ilością pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, pozwalającym na prawidłowe i terminowe wykonanie budowy Instalacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do budowy Instalacji tak, aby uzyskać maksymalny efekt ekologiczny, możliwy do osiągnięcia przy zakładanej minimalnej powierzchni przeznaczonej do zabudowy Instalacją.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo, tzn. kierownika robót posiadającego wymagane uprawnienia i doświadczenie zawodowe, niezbędne do budowy Instalacji.

Na kierownika robót zostaje wyznaczony ___________________________ posiadający uprawnienia numer _____________.

- Dostarczone do budowy Instalacji urządzenia i materiały są kompletne, sprawne i wolne od wad zarówno fizycznych, jak i prawnych, nie obciążone prawem osób trzecich.

- Wszystkie wyroby (urządzenia, materiały itp.), które zostaną użyte do wykonania instalacji są fabrycznie nowe (rok produkcji 2020) oraz posiadają niezbędne dokumenty dopuszczające je do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.883 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.

§6

(termin realizacji umowy)

- Dokładny termin dostarczenia urządzeń, wykonania projektów oraz budowy Instalacji zostanie określony w harmonogramie prac. Harmonogram stanowi załącznik nr 8 do niniejszej umowy.

- Zmiana terminu przewidzianego na wykonanie Umowy lub wykonanie poszczególnych elementów robót, jest możliwa o czas opóźnienia, jeśli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku:

  - zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, w szczególności: klęski żywiołowe, szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych i dokonanie odbiorów;

  - innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową;

  - opóźnień w przekazaniu Wykonawcy terenu realizacji robót.

§7

(zakres odpowiedzialności)

Zamawiający:

              - zobowiązuje się umożliwić organizację, zagospodarowanie zaplecza oraz placu budowy w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem Zamawiającego i osób trzecich, w szczególności użytkowników budynku i posesji sąsiadujących;

  - umożliwi Wykonawcy organizację i realizację prac tak, aby w możliwie najmniejszym stopniu zakłócać bieżące funkcjonowanie obiektów sąsiadujących oraz przebywających na ich terenie osób;

  - nie ponosi odpowiedzialności za niezabezpieczone mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

Wykonawca:

              - zobowiązuje się do zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy;

- ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, niedbalstwa oraz działań niezgodnych ze sztuką budowlaną swoich pracowników, jak również podwykonawców i dostawców;

- jest ubezpieczony w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej i posiada polisę ubezpieczeniową na kwotę ______________ (kopia polisy stanowi załącznik nr 3)

- zabezpieczy mienie Zamawiającego (kabiny wind, ściany i posadzki na klatkach schodowych) w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie lub uszkodzenie w toku budowy Instalacji;

§8

(wprowadzenie na obiekt i odbiór prac)

- Przed rozpoczęciem prac na budynku Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu kompletne projekty wykonawcze Instalacji wraz z wykazem wymaganych certyfikatów stosowanych urządzeń.

- W dniu rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy na budynku Strony sporządzą protokół, w którym opiszą stan obiektu, na którym będzie wykonywana instalacja fotowoltaiczna.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu i zamontowaniu Instalacji oraz zgłosi gotowość do dokonania odbioru Instalacji przez Zamawiającego. Odbiór nastąpi w terminie ustalonym przez Strony, nie później niż w 5 (pięć) dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Instalacji.

- Dokonanie odbioru Instalacji zostanie potwierdzone Protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Umowy. Protokół odbioru zostanie sporządzony przez przedstawiciela Wykonawcy w obecności Zamawiającego, a następnie zostanie podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego po zatwierdzeniu wykonanych prac przez Inspektora Nadzoru powołanego do kontroli wykonywanych prac przez Zamawiającego.

- Dokonanie odbioru Instalacji odbywać się będzie dla każdego zadania inwestycji określonego w załączniku nr 7 harmonogram prac. Po zakończeniu wykonania i montażu instalacji podpisany zostanie protokół końcowy.

- W dniu podpisania protokołu końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

  - Dokumenty pozwalające na przyłączenie i odebranie instalacji przez Operatora Sieci Energetycznej oraz uzgodnienia wpięcia nadwyżek produkowanej energii do sieci energetycznej;

  - Karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, zasady serwisu i konserwacji;

  - Dokumentację powykonawcza Instalacji.

- W razie stwierdzenia wad Instalacji w toku odbioru, Strony uzgodnią zakres niezbędnych poprawek oraz termin ich usunięcia, potwierdzając ustalenia stosownymi zapisami w protokole odbioru.

§9

(wynagrodzenie Wykonawcy)

- Z tytułu realizacji umowy za wykonanie dokumentacji oraz wybudowanie Instalacji wykonawca otrzyma wynagrodzenia w wysokości:

  - za instalację _____ kW na budynku Polna 54: ……………………….brutto (słownie: ......................................................................................... brutto.) zgodnie z Ofertą stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy.

  - za instalację _____ kW na budynku Nowowiejska 7: ……………………….brutto (słownie: ......................................................................................... brutto.) zgodnie z Ofertą stanowiącą Załącznik nr 5 do Umowy

- Termin płatności faktur wynosi 30dni.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wyszczególnione na fakturach.

§10

(prace dodatkowe)

- Jeżeli w toku montażu Instalacji zajdzie konieczność wykonania dodatkowych prac, które nie były przewidziane w zakresie prac określonych w ofertach Wykonawcy, stanowiących Załącznik nr 4 i 5 do Umowy, Wykonawca może żądać odpowiedniego podwyższenia Wynagrodzenia, jeżeli mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności wykonania dodatkowych prac podczas składania ofert. Na wykonanie dodatkowych prac konieczne jest uzyskanie zgody Zamawiającego.

- Prace dodatkowe należy interpretować jako czynności:

                - które nie zostały zawarte w wycenie budowy Instalacji zawartej w Ofercie i wpływają na zmianę zagospodarowania terenu lub stanowią ulepszenie przedmiotu Umowy;

                - pojawiające się w sytuacjach wyjątkowych i nieprzewidzianych, tj. gdy zaistnieje konieczność wykonania prac dodatkowych, których niewykonanie skutkowałoby niezrealizowaniem przedmiotu Umowy.

- Wykonawca sporządzi wycenę prac dodatkowych w oparciu o podstawy cenotwórcze zastosowane w zatwierdzonym, szczegółowym kosztorysie ofertowym. Rozliczenie prac dodatkowych zostanie dokonane pod warunkiem ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego, na podstawie odrębnie udzielonego zamówienia lub podpisania stosownego Aneksu do niniejszej Umowy. Zamawiający ma prawo do weryfikacji zakresu prac dodatkowych.

§11

(prawa autorskie)

            - Do dnia pełnej zapłaty przez Zamawiającego Wynagrodzenia określonego w § 9 autorskie prawo majątkowe do Dokumentacji Projektowych i ich elementów oraz Instalacji pozostają wyłączną własnością Wykonawcy.

            - Z chwilą pełnej zapłaty Wynagrodzenia określonego w § 9 własność wszystkich elementów, określonych w punkcie 1 powyżej oraz autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowych przechodzi na Zamawiającego.

            - Wykonawca oświadcza, iż Dokumentacje Projektowe będąca przedmiotem niniejszej Umowy w dniu jej wydania Zamawiającemu nie będą naruszały praw autorskich osób trzecich, a dla ich eksploatacji lub wprowadzania zmian nie będzie konieczne uzyskanie zgody osób trzecich.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy nie naruszą żadnych praw patentowych, praw do znaków towarowych, praw autorskich ani innych praw własności intelektualnych i przemysłowych, które przysługują osobom trzecim.

§12

(gwarancja)

- Wszystkie elementy Instalacji są objęte gwarancją jakości udzielaną przez producenta obowiązującą na terytorium Polski i Unii Europejskiej.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …… lata gwarancji na całość instalacji fotowoltaicznych, w tym …… lat gwarancji na montaż instalacji, oraz 3 lata rękojmi, licząc od daty odbioru końcowego robót, przy stosowaniu w tym okresie zasad i wymagań serwisu i konserwacji.

- Wykonawca oświadcza, że instalowane urządzenia są fabrycznie nowe i posiadają następujące gwarancje producentów obowiązującą na terytorium Polski i Unii Europejskiej:

  - Panele fotowoltaiczne - ..... lat gwarancji na produkt

  - Panele fotowoltaiczne - ..... lat liniowej gwarancji mocy

  - Inwerter - ..... lat gwarancji na produkt

  - System mocowania - ..... lat gwarancji na produkt

- Zamawiający będzie niezwłocznie zawiadamiał Wykonawcę o zaistnieniu wady lub awarii, wzywając do jej usunięcia.

- Wykonawca będzie zwolniony od odpowiedzialności za wady lub awarie wynikłe na skutek niewłaściwego użytkowania oraz ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, samowolnych przeróbek itp. mających wpływ na powstanie wady.

- Gwarancja niniejsza nie obejmuje elementów ulegających standardowemu zużyciu w czasie jej eksploatacji. Np. bezpieczniki, baterie oraz uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez czynniki niezwiązane z instalacją.

§13

(kaucja gwarancyjna)

- Dla zabezpieczenia roszczeń Zamawiający zatrzyma z faktury VAT 10% wartości netto należnego wynagrodzenia tytułem kaucji gwarancyjnej dobrego wykonania robót.

- Zwrot kaucji gwarancyjnej nastąpi na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o zwrot kaucji gwarancyjnej złożonego nie wcześniej niż 36 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru robót, w terminie 21 dni.

- Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej musi zawierać potwierdzenie inspektora nadzoru lub Zamawiającego w formie protokołu braku lub usunięcia wszelkich usterek zgłoszonych do Wykonawcy.

§14

(kary umowne)

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.

- Kary umowne będą naliczane w następujących okolicznościach:

  - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od jednej ze stron leżących po drugiej stronie, druga strona zapłaci odszkodowanie karę umowną w kwocie stanowiącej 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną tytułem opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 , za każdy dzień opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac.

  - Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wymienionego w §9 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad lub usterek.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne tytułem opóźnienia zwłoki za opłacenie faktury w wysokości ustawowej.

  - W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót termin zakończenia robót określony w harmonogramie może ulec zmianie. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wystąpieniu warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót i przesunięciu terminów określonych w harmonogramie prac.

§15

(komunikacja)

- Do współpracy i koordynacji w zakresie realizacji Umowy ze strony Wykonawcy zostaje upoważniony:

  - ____________________ kom. _____________, e-mail: __________________

- Do współpracy w zakresie realizacji Umowy ze strony Zamawiającego zostają upoważnieni:

  - Aleksandra Herman tel. 661 112 815, e-mail: administracja@polna54.p1

  - Maciej Wróblewski tel. 500 115 290, e-mail: maciej.wroblewski@polna54.pl

  - Andrzej Boratyński tel. 606 908 004, e-mail: andrzej.boratynski@polna54.pl

§16

(okres obowiązywania umowy, rozwiązywanie sporów i właściwość sądu)

            - Umowa zostaje zawarta na czas niezbędny do jej wykonania. Stronom służy prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z powodu rażącego naruszenia jej postanowień przez drugą Stronę, jednakże dopiero po bezskutecznym wezwaniu drugiej Strony z terminem 7-dniowym do zaniechania naruszenia i przywrócenia stanu zgodnego z umową.

            - Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

            - Strony dołożą starań, aby umowa była wykonywana należycie i z wzajemnym poszanowaniem ich interesów, a ewentualne spory były rozstrzygane polubownie.

            - Strony zobowiązują się rozwiązać spór w drodze negocjacji, trwających nie dłużej niż 14 dni. Gdyby to jednak okazało się niemożliwe, właściwy będzie sąd gospodarczy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

(postanowienie końcowe)

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, Kodeksu Cywilnego Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego oraz przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r i ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 ze zm.)

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 18

(załączniki)

            - Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami załącznika a postanowieniami Umowy, rozstrzygająca jest treść załącznika.

- Lista załączników do Umowy:

                - załącznik nr 1 – kopia dokumentów rejestracyjnych Zamawiającego,

                - załącznik nr 2 – kopia dokumentów rejestracyjnych Wykonawcy,

                - załącznik nr 3 – kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy

                - załącznik nr 4 – oferta na Instalacje w lokalizacji Polna 54,

                - załącznik nr 5 – oferta na Instalacje w lokalizacji Nowowiejska 7,

                - załącznik nr 6 – wzór Protokołu Odbioru Instalacji,

                - załącznik nr 7 – wzór Protokołu Szkolenia

                - załącznik nr 8 – harmonogram prac.

Zamawiający 	Wykonawca

…………………………… 	………………………………

Załącznik nr 6

Wzór Protokołu Odbioru Instalacji:

…………………dn………………

PROTOKÓŁ ODBIORU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POLNA” z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 54/1, 00-644 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000061327, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5250006360, REGON: 01208533000000, reprezentowana przez:

Macieja Wróblewskiego – Prezesa Zarządu,

Iwonę Korn – Członka Zarządu

Andrzeja Boratyńskiego – Członka Zarządu,

Niniejszym dokonuje bezusterkowego odbioru systemu fotowoltaicznego zainstalowanego przez:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________,

w lokalizacji: .............................................. zgodnie z umową ________________________

Charakterystyka systemu Fotowoltaicznego:

Liczba paneli fotowoltaicznych 	:

Rodzaj paneli 	:

Sposób instalacji 	:

Liczba inwerterów 	:

Moc zainstalowana 	:

i odbieramy go bez uwag.

___________________________	___________________________

Data i podpis Wykonawcy 	Data i podpis Zamawiającego

___________________________	___________________________

Data i podpis Kierownika budowy	Data i podpis Inspektora Nadzoru

Załącznik nr 7

Wzór Protokołu Szkolenia:

…………………dn………………

PROTOKÓŁ SZKOLENIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POLNA” z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 54/1, 00-644 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000061327, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5250006360, REGON: 01208533000000, reprezentowana przez:

Macieja Wróblewskiego – Prezesa Zarządu,

Iwonę Korn – Członka Zarządu

Andrzeja Boratyńskiego – Członka Zarządu,

Oświadczamy, że zostaliśmy zapoznani z przepisami, instrukcjami, wytycznymi, zaleceniami z zakresu bezpiecznej obsługi oraz eksploatacji systemu fotowoltaicznego zainstalowanego przez:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________,

w lokalizacji: .............................................. zgodnie z umową ________________________

Podczas szkolenia poniższe osoby zostały zapoznane z:

            - Bezpieczną oraz zgodną z instrukcją obsługą inwertera fotowoltaicznego oraz eksploatacją systemu fotowoltaicznego.

- Zasadami postępowania na wypadek pożaru w miejscu i pobliżu zainstalowanego systemu fotowoltaicznego

- Naprawami serwisowymi pogwarancyjnymi

- Otrzymałem instrukcje obsługi urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej

Uczestnicy szkolenia:

            - ______________________________ - podpis _____________

            - ______________________________ - podpis _____________

            - ______________________________ - podpis _____________

___________________________	___________________________

Data i podpis prowadzącego szkolenie 	Data i podpis Zamawiającego

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja służąca do wykonania robót budowlanych sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462), obejmującą w szczególności projekt, dokumentację wykonawczą, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przygotowane przez Zamawiającego w czasie trwania Umowy inne dokumenty uzupełniające tą dokumentację, jak również obliczenia, dane techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi sporządzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

- minimum 10 lat

- minimum 5 lat

- minimum 12 lat gwarancji producenta obowiązującej na terytorium Polski i Unii Europejskiej

- minimum 85% wydajności po 25 latach

- minimum 12 lat gwarancji producenta obowiązującej na terytorium Polski i Unii Europejskiej

- minimum 10 lat gwarancji producenta obowiązującej na terytorium Polski i Unii Europejskiej