INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

Zamawiający: 	Spółdzielnia Mieszkaniowa „POLNA”

ul. Polna 54 lok.1

00-644 Warszawa

Przedmiot przetargu: Remont balkonów i elewacji cz. niskiej budynku przy ul. Polnej 54 w Warszawie.

- Zakres prac:

- Zakres prac określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnych w stosunku do dokumentacji projektowej rozwiązań technologicznych i stosowanych materiałów w szczególności w zakresie:

  - rodzaju i sposobu mocowania balustrad balkonowych,

  - wzoru i modelu płytek gresowych,

  - koloru parapetu granitowego mocowanego na murku czołowym,

  - izolacji przeciwwodnej i cieplnej żelbetowej płyty balkonowej.

- Zastosowanie alternatywnych w stosunku do dokumentacji projektowej rozwiązań technologicznych i materiałów, o których mowa w ust 2, wymaga przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji, wykonanej przez Wykonawcę, aktualizacji dokumentacji projektowej w szczególności dokumentacji technicznej wraz z obliczeniami konstrukcyjnymi mocowania balustrady balkonowej.

- Pozostałe prace i koszty objęte dokumentacją projektową po stronie Wykonawcy

  - Uzyskanie wymaganych prawem zgód na wykonanie prac remontowych w tym zgodny na zajęcia pasa drogowego na potrzeby rusztowań,

  - Dostarczenie, ustawienie i demontaż rusztowań z zapewnieniem bezpiecznego dostępu do lokali użytkowych,

  - Koszt materiałów wraz z ich dostawą,

  - Zabezpieczenie mienia Zamawiającego przed zniszczeniem

  - Utylizacja gruzu,

Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania we własnym zakresie obmiarów i złożenia oferty (kosztorysu ofertowego) obejmującej całość zamówienia.

- Termin realizacji:

Maksymalnie 6 tygodni od wprowadzenia wykonawcy na obiekt.

- Oferta powinna zawierać następujące załączniki i dokumenty:

- wypełniony formularz oferty zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej instrukcji,

- wypełniony kosztorys ofertowy uwzględniający obmiary,

- wypełniony i podpisany przez Oferenta projekt umowy,

- oświadczenia zgodnie z załącznikami 2 i 3 do niniejszej instrukcji,

- aktualny – nie starszy niż 6-miesięcy odpis z rejestru sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- Minimum 1 referencje z prac o analogicznej specyfice na rzecz spółdzielni mieszkaniowych o charakterze tożsamym z charakterystyką SM „Polna”.

- Przygotowanie oferty:

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.

- Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej i obejrzał budynek przed złożeniem oferty.

- Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta i opatrzone pieczęcią oraz zszyte (spięte) w sposób zapobiegający możliwości de-kompletacji zawartości oferty.

- Dokumenty będące załącznikami do oferty składane w formie kserokopii powinny być potwierdzone zapisem „za zgodność z oryginałem”. Oferent na każde żądanie Wynajmującego ma obowiązek dostarczenia do wglądu oryginału dokumentu.

- Miejsce, sposób oraz termin składania oferty.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Wynajmującego w godzinach pracy Administracji  w dniach pn; śr 14.00-19.00 oraz wt; czw.; pt. 10.00-14.00.do dnia 20-go września 2023 godz. 16:30

- Oferent zamieszcza ofertę w dwóch zamkniętych kopertach opisanych w następujący sposób:
Oferta na: „remont pomieszczeń suszarni w cz. niskiej budynku przy ul. Polnej 54 w Warszawie” NIE OTWIERAĆ przed: 20.09.2023 roku godz. 17:00. 
W wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Oferenta, by umożliwić zwrot nie otwartej koperty w przypadku jeśli zostanie ona dostarczona zamawiającemu po terminie.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferenta o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci nieotwartą ofertę.

- Zamawiający o wyniku postępowania przetargowego powiadomi oferentów niezwłocznie po jego zakończeniu.

- Kryteria oceny i wyboru ofert:

Przy wyborze oferenta będą brane pod uwagę w szczególności:

- Koszt prac remontowych ,

- Doświadczenie w wykonywaniu prac o analogicznej specyfice na rzecz spółdzielni mieszkaniowych o charakterze tożsamym z charakterystyką SM „Polna”.

- Informacje końcowe

- Zamawiający zawrze niezwłocznie umowę z Oferentem po zawiadomieniu o wyborze oferty pod warunkiem przyjęcia w ofercie wzoru umowy, której ustalenia nie podlegają negocjacjom.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej oferty bez podania przyczyny, a także unieważnienia postępowania przetargowego lub odstąpienia od ww. postępowania.

- Okres związania ofertą minimum 60 dni od dnia składania ofert

- Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą:

Administratorkę – p. Aleksandrę Herman tel. 661 112 815